PROJECT ATLAS

MASTER PLAN v1.0

La référence produit, technique et opérationnelle

| Vision | Créer une plateforme SaaS multi-tenant de recrutement et de relation augmentée par l’IA. |
| --- | --- |
| Première verticale | Recrutement de professionnels de l’immobilier. |
| Client pilote | NEOS IMMO. |
| Version stable | v0.3.0 — Foundation + People + Organizations. |

Document fondateur — 14/07/2026

# 1. Raison d’être

Project Atlas existe pour transformer la dispersion des informations, la complexité des relations professionnelles et la charge mentale du dirigeant en un système clair, fiable et actionnable.

Mission :

Permettre à chaque organisation de mieux comprendre ses personnes, ses relations, ses décisions et ses priorités, puis d’automatiser les actions utiles sans perdre le contrôle humain.

Promesse :

Transformer la complexité en sérénité.

# 2. Vision produit

À court terme, Atlas est un CRM verticalisé pour identifier, qualifier, suivre et recruter des talents immobiliers. À long terme, Atlas devient une plateforme d’Enterprise Intelligence : un jumeau numérique opérationnel de l’entreprise, capable de relier les personnes, organisations, interactions, décisions, tâches et connaissances.

L’IA n’est pas le produit : elle est une capacité intégrée.

Le cœur du produit est le modèle de données multi-tenant et relationnel.

L’immobilier est la première verticale, pas la limite du produit.

Le logiciel doit produire de la clarté avant de produire de l’automatisation.

L’humain garde toujours le contrôle sur les décisions importantes.

# 3. Positionnement

| Élément | Choix Atlas |
| --- | --- |
| Catégorie actuelle | CRM de recrutement immobilier multi-tenant |
| Catégorie cible | Enterprise Intelligence Platform |
| Différenciation | Compréhension des relations, historique complet, automatisations et recommandations |
| Premier client pilote | NEOS IMMO |
| Marché initial | Réseaux de mandataires, agences, franchises, cabinets de recrutement immobilier |
| Modèle économique cible | Abonnement SaaS mensuel par tenant et par niveau de service |

# 4. Principes fondateurs

| N° | Principe |
| --- | --- |
| 1 | L’humain décide toujours. |
| 2 | L’IA explique ses recommandations. |
| 3 | Toute donnée métier appartient à un tenant. |
| 4 | Aucune information sensible n’est exposée côté client. |
| 5 | Une fonctionnalité doit réduire la charge mentale. |
| 6 | La sécurité et le RGPD sont conçus dès le départ. |
| 7 | Une PR = une fonctionnalité cohérente. |
| 8 | Pas de développement hors périmètre du sprint. |
| 9 | Chaque version stable est taguée. |
| 10 | On préfère une V1 simple et utilisée à une plateforme théorique. |

# 5. État du produit au tag v0.3.0

| Brique | État | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Core Foundation | Terminé | Next.js, Supabase Auth, multi-tenant, RLS, rôles, dashboard |
| People | Terminé | CRUD, recherche, pagination, filtres, déduplication, validation Zod |
| Organizations | Terminé | CRUD, hiérarchie, recherche, filtres, déduplication, données légales |
| Relationships | À construire | Lien entre personnes et organisations |
| Interactions | À construire | Emails, appels, SMS, WhatsApp, réunions |
| Tasks | À construire | Relances, priorités, échéances |
| Pipeline recrutement | À construire | Étapes du recrutement |
| Import CSV | À construire | Import contrôlé et déduplication |
| Brevo / SMS | À construire | Campagnes et séquences |
| IA | À construire | Résumé, scoring, recommandations |

# 6. Périmètre V1 commercialisable

La V1 commercialisable doit permettre à un réseau immobilier de :

centraliser ses prospects et talents ;

rattacher chaque personne à une ou plusieurs organisations ;

suivre une relation de recrutement dans un pipeline ;

consigner les interactions et prochaines actions ;

importer des contacts sans créer de doublons ;

lancer des séquences email/SMS conformes ;

visualiser les priorités du jour ;

mesurer les conversions du sourcing jusqu’au recrutement.

Hors périmètre V1 :

gestion locative complète ;

transaction immobilière ;

marketplace ;

application mobile native ;

knowledge graph avancé ;

finance et comptabilité.

# 7. Architecture technique figée

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript | Interface, pages et routes serveur |
| Base | Supabase / PostgreSQL | Données, Auth, RLS, stockage |
| Automatisation | n8n | Workflows et relances |
| Email / SMS | Brevo | Campagnes, emails transactionnels, SMS |
| IA | OpenAI via abstraction | Résumé, scoring, génération, recommandations |
| Hébergement | Vercel | Déploiement de l’application |
| Versioning | GitHub | Code, PR, ADR, versions |
| Tests | Vitest + Playwright | Unitaires, intégration, E2E |

Règle d’architecture : aucun nouvel outil n’est ajouté sans nécessité démontrée et ADR.

# 8. Modèle de données cœur

| Objet | Rôle |
| --- | --- |
| tenants | Organisations clientes isolées |
| profiles | Profils utilisateurs |
| roles | owner, admin, recruiter, manager, reader |
| tenant_users | Association utilisateur ↔ tenant ↔ rôle |
| people | Contacts, talents, candidats, partenaires |
| organizations | Réseaux, agences, sociétés, partenaires |
| relationships | Liens métier entre personnes et organisations |
| audit_log | Historique minimal des changements |

Principe de déduplication People : email, téléphone, puis prénom + nom + ville.

Principe de déduplication Organizations : SIREN, SIRET, email, téléphone, nom + ville, nom + code postal.

# 9. Sécurité et conformité

RLS activée sur toutes les tables métier exposées.

tenant_id imposé côté serveur.

Aucune clé service_role dans le navigateur.

Les fichiers .env réels ne sont jamais versionnés.

Les rôles contrôlent les actions sensibles, notamment la suppression.

contact_allowed et do_not_contact doivent être vérifiés avant toute campagne.

Le journal d’audit conserve les changements importants.

Les tests d’intégration doivent valider l’isolation entre deux tenants.

Les demandes de suppression et d’opposition devront être traitées dans le produit.

# 10. Standards de développement

| Sujet | Règle |
| --- | --- |
| Branches | feat/<module> ou fix/<sujet> |
| Pull Requests | Une fonctionnalité cohérente par PR |
| Tests obligatoires | lint, typecheck, build, unit tests |
| Migration | Toute évolution de schéma est versionnée |
| Secrets | Jamais dans GitHub |
| Validation | Test manuel métier avant fusion |
| Tags | Chaque jalon stable reçoit un tag |
| Documentation | README, ADR et Master Plan mis à jour |
| Langue du code | Anglais |
| Langue de l’interface | Français pour la V1 |

# 11. Definition of Done

La fonctionnalité répond aux critères d’acceptation.

Les erreurs sont compréhensibles dans l’interface.

Les données sont réellement persistées dans Supabase.

Le multi-tenant est respecté.

Aucun secret n’est committé.

Les tests unitaires passent.

lint, typecheck et build passent.

La fonctionnalité est testée manuellement.

La PR est revue puis fusionnée.

La branche est supprimée après fusion.

# 12. Roadmap versions

| Version | Objectif | Modules |
| --- | --- | --- |
| v0.3.0 | Fondations stables | Core, People, Organizations |
| v0.4.0 | Graphe relationnel initial | Relationships |
| v0.5.0 | Suivi opérationnel | Interactions, Tasks, Notes |
| v0.6.0 | Recrutement complet | Pipeline, étapes, rendez-vous |
| v0.7.0 | Entrée de données | Import CSV, déduplication avancée |
| v0.8.0 | Communication | Brevo, email, SMS |
| v0.9.0 | Automatisation | n8n, relances, arrêts de séquence |
| v1.0.0 | Produit commercialisable | Dashboard métier, reporting, sécurité finalisée |
| v1.1+ | Intelligence | Scoring IA, résumés, recommandations |

# 13. Prochain sprint : Relationships

Relationships est le cœur métier d’Atlas. Il relie une personne à une organisation et porte le contexte : recrutement, management, partenariat, client, fournisseur ou apporteur.

| Fonction | Attendu |
| --- | --- |
| Liste | Recherche, filtres, statut, phase, propriétaire |
| Création | Personne, organisation, type, phase, dates, prochaine action |
| Fiche | Historique, notes, interactions futures |
| Pipeline | Vue Kanban par phase |
| Sécurité | Tenant imposé, RLS, rôles |
| Déduplication | Éviter les relations identiques actives |
| Tests | Unitaires, RLS, E2E, test manuel |

Phases initiales de recrutement :

Détection

Qualification

Premier contact

Conversation

Rendez-vous

Présentation

Réflexion

Négociation

Signature

Intégration

Développement

Ambassadeur

Refus

# 14. Indicateurs métier cibles

| KPI | Définition |
| --- | --- |
| Nouveaux talents | Profils ajoutés sur la période |
| Taux de qualification | Profils qualifiés / profils créés |
| Taux de contact | Profils contactés / profils qualifiés |
| Taux de rendez-vous | Rendez-vous / profils contactés |
| Taux de recrutement | Recrutés / rendez-vous |
| Délai moyen | Temps sourcing → recrutement |
| Performance par source | Conversions par canal |
| Performance par recruteur | Conversions par responsable |
| Doublons évités | Créations bloquées ou signalées |
| Relances en retard | Tâches échues non terminées |

# 15. Gouvernance du projet

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Founder — Renato | Vision, priorités métier, validation finale |
| Product/CTO — ChatGPT | Architecture, tickets, revue fonctionnelle et technique |
| Développeur — Codex | Code, tests, migrations, PR |
| Référent infrastructure | Supabase, DNS, Vercel, sécurité opérationnelle |
| QA métier | Tests manuels sur les parcours réels NEOS IMMO |

# 16. Règles de décision

On ne revient pas sur une décision figée sans bug bloquant ou ADR.

La rentabilité rapide prime sur l’exhaustivité.

Les fonctionnalités hors V1 restent dans le backlog.

Le produit est testé d’abord par NEOS IMMO.

Une donnée non vérifiée n’est jamais présentée comme certaine.

Chaque nouveau module doit renforcer la proposition de valeur principale.

# 17. Checklist avant commercialisation

Tests RLS réellement exécutés avec deux tenants.

Tests E2E authentifiés exécutés.

Sauvegardes et restauration documentées.

Monitoring et logs applicatifs.

Mentions légales, CGU, DPA et politique de confidentialité.

Gestion des demandes RGPD.

Onboarding client.

Facturation et gestion des abonnements.

Support utilisateur.

Plan de reprise après incident.

# 18. Canon produit

Atlas doit toujours donner cette impression à l’utilisateur : « le système connaît mon activité, me montre ce qui compte et m’aide à agir sans me déposséder de la décision ».

Phrase directrice :

Nous construisons des entreprises plus sereines.